政府采购招标文件                                                                    2009版

洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂   机电设备安装工程   
招选文件
福建省水利水电工程局有限公司

2026年 5月 20日
 第一章  招选公告
福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“甲方”）参与投标的洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目已中标。为确保响应招标文件要求，快速组织进场施工，现将项目的罗溪水厂机电设备安装工程进行公开招选，确定中选单位。
1. 项目概况与招选范围
1.1项目名称：洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程；
1.2建设地点：福建省泉州市洛江区；
1.3招选范围和内容：
厂区工艺管线、絮凝沉淀池叠建清水池设备及管道、V型滤池设备及管道、污泥组合池设备及管道、污泥平衡池管道等有关施工内容，净水工艺:机械搅拌+网格絮凝+前置平流沉淀+后置斜管沉淀+V型滤池+消毒的净水处理工艺。

根据现有设计图纸，工程实施中其他按规范或工程惯例确需增加的工作量不另计价，各参选方应根据自身经验统筹考虑。

1.4工期要求：

项目工期为90日历天（工期暂定，交货及安装的具体时间根据工地现场的土建及现场实际进度进行动态调整），并执行主合同要求。

关键节点工期：根据实际情况按建设方要求在规定的时间内完成本项目施工。
2. 参选人资格要求
（1）具备独立法人资格，依法取得有效营业执照； 

（2）拟参报的参选人需有实际的类似项目工程业绩；

（3）拟参报的参选人需具备机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，参选人具有住建部门颁发有效的安全生产许可证；

（4）具有履约的财务能力；

（5）具有良好的社会信誉。

（6）具备完成本工程的组织管理、技术管理能力，有实际施工经验【近5年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少有一个类似的水厂工艺设备及管道安装施工业绩。（以合同做为依据）】。

（7）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）无列入经营异常名录信息的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为招选公告发出后的任意一天。

（8）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为招选公告发出后的任意一天。

已报名且有收到公司报名预审合格通知的单位方可参与招选。

3. 招选文件的获取
3.1已报名且有收到公司报名预审合格通知书的单位的供应商方可参与参选。

3.2 凡报名预审合格的单位，由公司指定联系人直接发送招选文件电子版。联系人：潘先生 ，电话：19959778106。

4. 评选办法
本项目采用的评选办法： 按经评审的合理低价中选法确定中选人 。
（1）最高控制价A（招选控制价：280万元）。

（2）有效报价的平均值B：各有效参选人报价的平均值。

注：以下情况不属于有效报价，不参与平均值B的计算：超出最高控制价A的报价；不具备相应业绩或资质要求，或招选文件明确规定的其他无效招选的参选方的报价。

（3）最低控制价的下浮率K,本项目K值开标后通过摇球随机抽取，取值范围8%-12%（不含12%）。

（4）有效报价在【B×（1-K）】和A之间（包含【B×（1-K）】和A）的最低报价，为中选单位的中选报价。              

各方报价，需要体现具体配置和各分项的工程量、单价、总价，及主要配置的设备和材料品牌。

5．招选保证金的提交
5.1本项目招选保证金金额：招选保证金5.6万（伍万陆千元整）。未按规定提交招选保证金的参选文件将被拒绝。
5.2.提交的时间：在2026年5月29日上午11时30分前汇到公司指定银行账户，以银行到账时间为准。

5.3.招选保证金提交的方式：银行转账，从参选人的存款账户转账形式汇达以下指定账户：

户名：福建省水利水电工程局有限公司

账号：935008010006760061

开户行：中国邮政储蓄银行泉州鲤城支行

转账汇款单写明：罗溪水厂机电设备安装工程项目招选保证金。
6．参选文件的递交
6.1参选文件递交的截止时间（开选截止时间）：2026年5月29日15时30分，地点为福建省水利水电工程局有限公司机电分公司（福建省泉州市丰泽区丰惠路87号省水电办公楼三楼）。
6.2 逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，公司不予受理。
7. 其他要求
履约保证金:   5.6万。（伍万陆千元整）。如中选方未在规定的时间内与我方签订合同或者放弃中选，没收其招选保证金。
8. 踏勘现场和招选预备会
本次招选公司不组织踏勘现场，参选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。公司不召开招选预备会。
9. 发布公告的媒介
本次招选公告同时在 公司网站、公示栏发布。

10. 联系方式
招选单位： 福建省水利水电工程局有限公司
地址： 福建省泉州市丰泽区丰惠路87号， 邮编：  362000    

联系人：潘先生 联系人电话：19959778106 
第二章  参选须知
一、总则
1. 适用范围

本文件仅适用于招选文件中所叙述项目的货物及服务采购、安装。

2.工程概况

罗溪水厂：设计供水规模30000t/d
3.招选的内容

3.1施工范围：厂区工艺管线、絮凝沉淀池叠建清水池设备及管道、V型滤池设备及管道、污泥组合池设备及管道、污泥平衡池管道等有关施工内容，净水工艺:机械搅拌+网格絮凝+前置平流沉淀+后置斜管沉淀+V型滤池+消毒的净水处理工艺。
根据现有设计图纸，工程实施中其他按规范或工程惯例确需增加的工作量不另计价，各参选方应根据自身经验统筹考虑。

3.2工期要求：

项目工期为90日历天（工期暂定，交货及安装的具体时间根据工地现场的土建及现场实际进度进行动态调整），并执行主合同要求。

关键节点工期：根据实际情况按建设方要求在规定的时间内完成本项目施工。

3.3招选最高控制价: 招选控制价：280万元；

4. 参选人资格要求
（1）具备独立法人资格，依法取得有效营业执照； 

（2）拟参报的参选人需有实际的类似项目工程业绩；

（3）拟参报的参选人需具备机电工程施工总承包叁级或建筑机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质，参选人具有住建部门颁发有效的安全生产许可证；

（4）具有履约的财务能力；

（5）具有良好的社会信誉。

（6）具备完成本工程的组织管理、技术管理能力，有实际施工经验【近5年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少有一个类似的水厂工艺设备及管道安装施工业绩。（以合同做为依据）】。

（7）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）无列入经营异常名录信息的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为招选公告发出后的任意一天。

（8）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为招选公告发出后的任意一天。

已报名且有收到公司报名预审合格通知的单位方可参与招选。

5．招选保证金的提交

招选保证金提交的时间：2026年5月29日11:30 前；
招选保证金提交的方式：从参选人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达招选保证金指定账户或者以保函的形式提交。

保证金提交备注：应在汇款凭证上注明“罗溪水厂机电设备安装工程项目招选保证金”，如因参选人汇款凭证未注明项目名称造成无法识别招选保证金到账情况，其责任由参选人自行承担。

户名：福建省水利水电工程局有限公司

账号：935008010006760061

开户行：中国邮政储蓄银行泉州鲤城支行

招选保证金提交的金额：招选保证金5.6万（伍万陆千元整）。
履约保证金

履约保证金： 5.6万（伍万陆千元整）。

如中选方未在规定的时间内与我方签订合同或者放弃中选，没收其招选保证金。 

 二、参选文件的组成
1.参选人应仔细阅读招选文件的所有内容及附件，按照招选文件的要求提交参选文件。参选文件应对招选文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其参选响应文件将被拒绝。

  2.参选文件的组成

（1）封面

（2）参选响应函

（3）工程量清单报价表  

（4）参选人的资格证明文件
①营业执照副本复印件。

②法定代表人身份证复印件。

③如果参选响应文件是由委托人签字的，还需附授权委托书原件和委托人身份证复印件。授权委托书格式附后。

④近5年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少有一个类似的水厂机电设备安装施工业绩。（以合同做为依据）。
⑤招选保证金单据复印件。
以上参选响应文件均需加盖单位公章。
 3.参选有效期

参选有效期：开选截止日期结束后60个日历日。有效期不足将导致其参选文件被拒绝。

4.参选文件的格式

参选文件的份数：贰份（正本壹份，副本壹份，参选文件电子版存U盘1份，电子版包括：可编辑文本、可编辑Excel报价及整份签字盖章完整的参选文件PDF格式扫描件，文件名以“罗溪水厂机电安装项目——参选人简称”命名），参选文件正副本及电子U盘整体密封成一袋，盖单位公章。递交参选文件的方式与截止时间详见招选公告。
参选文件正副本均采用双面打印，胶装成册。正本每页都需加盖公章；副本的资格证明文件必须每页加盖公章，技术部分可以采用加盖公章后的正本扫描件（要保证复印件清晰可见），副本的封面及骑缝位置需加盖单位公章。

三、参选文件的评审
1.招选方统一开启参选文件，汇总各参选人的报价。

2.招选方根据项目特点组建比选评选小组，对参选文件进行评审。

（1）资格性检查。评选小组首先对参选人提交的参选文件进行资格审查, 以确定其是否具备招选要求的资格。如果参选人不具备参选资格，不满足招选文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 作废标处理。

（2）符合性检查。依据招选文件的规定，评选小组还将从参选文件的有效性、完整性和对招选文件的响应程度进行审查，以确定是否对招选文件的实质性要求作出响应。

凡有下列情况之一者，参选文件也将被视为未实质性响应招选文件要求，视为废标：

①未按规定由参选人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

②参选文件内容与招选内容及要求有重大偏离或保留的；

③参选人提交的是可选择的报价；

④不符合招选文件中规定的其它实质性条款。 

（3）发现参选人之间有串标、围标行为的，取消其参选资格并没收招选保证金。已经中选或签订合同的，取消其中选资格、废止合同并没收招选保证金。
3.评选方法

本项目采用的评选办法：按经评审的合理低价中选法确定中选人。
（1）最高控制价A（ 招选控制价：280万元）。

（2）有效报价的平均值B：各有效参选人报价的平均值。

注：以下情况不属于有效报价，不参与平均值B的计算：超出最高控制价A的报价；不具备相应业绩或资质要求，或招选文件明确规定的其他无效招选的参选方的报价。

（3）最低控制价的下浮率K,本项目K值开标后通过摇球随机抽取，取值范围8%-12%（不含12%）。

（4）有效报价在【B×（1-K）】和A之间（包含【B×（1-K）】和A）的最低报价，为中选单位的中选报价。              

各方报价，需要体现具体配置和各分项的工程量、单价、总价，及主要配置的设备和材料品牌。

其他技术及商务要求说明

1、报价要求

本项目采用固定单价计价方式，相关技术要求详见设计图纸相关规定。项目所有材料设备采购前，中选人需与招选人进行图纸复核确认，由机械设备配套或招选人另行采购的，结算时直接扣除相应款项，中选人不得提出索赔。

2、工程款支付方式 
（1）甲方于本合同签署之日起7日内，将预付款即合同总价的20%支付给乙方；预付款支付后，乙方每月5日前应按完成的进度以结算单（单价×数量）的形式报送甲方授权人员审核，甲方授权人员签署的结算单作为结算的依据。未经甲方授权人员签署的结算单不得作为结算的依据，甲方有权拒付相应款项。过程进度款，支付到实际完成工程的合同总价80%”安装后经项目建设方验收合格后，支付甲方授权人员签订的结算合同总价95%。

（2）质保金：双方约定将合同价款的 5%作为质保金。合同约定保修期满后15天内，甲方将质保金支付给乙方。

（3）合同履行过程中，如建设方有支付进度款，甲方可据实核定数额后，暂支付给乙方作为周转资金。如因建设方延迟支付款项，乙方不得向甲方索要款项，甲方有权拒付相应款项。

3、质保期

中选人严格按照招选文件要求及国家相关规定提供质保服务。本项目质量保证期：工程完工验收合格之日起保修2年。
4、售后服务及培训
（1）售后服务及运行维护
中选人为本项目提供24小时技术支持和服务。在泉州地区设置针对本项目能覆盖的售后服务维修队伍及主要部件、易损部件的备件。质保期内若因施工质量、材料及所供设备品质造成的质量问题，在接用户通知后1小时内响应，经指导用户无法解决，8小时内派专业维修人员免费维修或更换有缺陷的货物或部件；如遇设备紧急故障，参选人维修技术人员可在4小时内到达现场，并保证在24小时内维修达到正常的使用状态，未能解决的，48小时内使用可替代产品进行替换，保证设备正常运行。
在质保期满后，中选人按材料成本价格提供终身维修、保养服务。在接用户通知后，2小时内响应，24小时内派出专业维修人员至项目现场，48小时内解决问题。备品仓库针对本项目会对主要部件和易损部件进行准备，以便在接到用户维修电话后能够及时供应和更换，质保外按成本价格进行收费，质保期内免费更换。
    中选人配备有专业的售后服务队伍，定期（每季度）对本项目进行质量巡检，对设备进行维护，出现故障及时解决，保证系统运行。
中选人配备有专业的售后服务队伍，配备巡回检修车辆、应急服务车辆，保证及时处理用户问题。
中选人在福建省的泉州地区设有常驻维保工程师的售后服务中心，为采购人提供更为快捷、方便和专业的维保、售后服务。
 中选人需对对用户进行相关施工范围内项目的免费集中培训。

（2）培训计划
①中选人在安装调试过程中对用户进行跟班和免费集中培训。
②中选人在安装调试完毕后再次对用户免费培训、指导水厂运行人员熟练操作。
③中选人免费为用户提供《水厂维护保养手册》，对用户操作人员提供日常维护保养指导。
④中选人对水厂管理和操作人员提供的技术培训和轮训，负责提供规模相当的现场跟班培训。

5、农民工工资支付承诺
参选人需严格按国家有关文件规定绝不拖欠农民工工资，解决好农民工的工资问题。按照当地政府有关规定，参选人保证不出现因农民工工资发放等问题而产生闹事、投诉、上访现象。

如有因农民工工资发放问题发生闹事、投诉、上访现象，由参选人全权承担责任。
6、现场项目管理

中选人需按要求配备1名项目经理，项目经理需具有相应工程技术水平、管理经验和内外沟通协调能力。项目经理应到现场办公、协调组织工作，并使用人脸识别及指纹打卡考勤，项目经理在现场协调组织工作时间必须达到每月不少于26天，否则每天愿接受1000元/天·人处罚。若项目经理达不到上述要求，招选人有权要求中选人限期更换项目负责人。
7、其他

（1）报价价格含制造费、运输费、保险费、卸车及搬运费、安装费、调试试运行费、深化设计费、检验检测费、仪器仪表校验费、材料设备检验检测费、措施项目费、程序备份、专用工具、制度牌、标识牌、辅助材料、电气封堵、竣工图、培训、验收、保修、税收（税率13%）等。

(2)本工程的工艺管道防腐要求：外防腐埋地钢管及钢制管件，采用加强环氧煤沥青厚浆型防腐涂料，构造为四油一布，即底漆-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆。干膜厚度大于0.4mm，2.5KV 电火花试验。内防腐：管道内壁采用适合饮用水安全的无毒防水防腐涂料(IPN8710 高分子互穿网络防腐涂料)，涂刷五道，成型后的漆膜总厚度要求不小于0.3mm。

（3）本工程的工程量若有缺漏，本项目中选方应按招选人要求完成缺漏的相关工程量，新增补充工程量均按主合同最终结算审核造价进行结算。
（4）中选人应配合其他相关单位，PLC通讯接口及远程无线接口应通用、数据应开放、可实现信息共享及数据传输交换。设备硬件和软件须具备“福建智慧水务”所要求的上传数据内容和频次。 

（5）本项目材料设备与其他供应商的交叉接入点，由本项目中选方统一接入，接入前需与其他供应商核对确认，相关费用视为已分摊到本项目其他费用中，不再另行支付。

（6）本项目招选人不统一组织现场踏勘和招选预备会，参选人可自行调查，如需招选人协助，请提前通知，招选人将给予协助。
附件1：《工程量报价清单》
附件2：《图纸》
备注：1、招选条款将作为合同条款写入合同协议书。
已报名且有收到公司报名预审合格通知书的单位，如不参加本次招选，需在开选截止日前，书面提供“不参与招选说明函”并盖章，无故不回函且未参加参选者，后续招选项目将对其不再邀请。

第三章  参选文件格式

洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程
参选文件

参选单位名称 ：           （加盖单位公章）  

法定代表人或授权委托人：            （签字） 
日      期 ：                         
一、参选响应函

致：福建省水利水电工程局有限公司

根据贵方洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程的招选要求，本参选人代表（全名、职务）获得正式授权并代表参选方（参选单位名称、地址）签署和提交参选文件。
我方已仔细研究了洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程招选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （¥          元）的总报价，并按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，工程质量、保修责任符合现行国家相关规范、质量验收标准，并达到洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目主合同要求。据此函，本签字代表宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部招选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招选文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.我方保证遵守招选文件的全部规定，我方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。我方所提供的相关材料在招选文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

3.我方将按招选文件的规定履行合同责任和义务。

4.参选有效期为：参选文件递交截止时间起60个日历日。
5.我方承诺工期为：          。
6.我方承诺质保期为：自招选人主合同验收合格且投入使用之日起保修2年。
参选单位名称：（加盖公章）          
法定代表人或其委托代理人：    （签字）   

地址：                  

日期：     年    月    日

二、工程量清单报价表（详见招选附件）

三、参选单位的资格证明文件
参选人基本情况表（格式附后），后附：

①营业执照副本复印件。

②法定代表人身份证复印件。

③如果参选响应文件是由委托人签字的，还需附授权委托书原件和委托人身份证复印件。授权委托书格式附后。

④近5年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少有一个类似的水厂机电设备安装施工业绩。（以合同做为依据）。
⑤招选保证金单据复印件。
参选人基本情况表

	参选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：    人

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	人

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	人

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	人

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	人

	账号
	
	
	技工
	人

	经营范围
	


参选人：                      (盖参选人单位公章)
授权委托书
福建省水利水电工程局有限公司：

（参选人全称）法定代表人（法定代表人的名字应与法人营业执照登记的一致）         授权（参选人委托代理人姓名、身份证号码）为参选人代表，代表本参选人参加贵公司组织的             的招选活动，全权代表本参选人处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：参与参选文件递交、谈判、报价、签约等。参选人委托代理人在参选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本参选人均予以认可并对此承担责任。参选人委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

代理人姓名：      性别：        年龄：       。

单位：                  部门：         职务：          。

身份证号码：                              。

法定代表人身份证号码:                  。
附：委托代理人身份证复印件
                     参选人：                   (盖参选人单位公章)
                       法定代表人：                  （签字或签章）
                       委托代理人：                        （签字）
                       日期：          年        月      日

合同范本
洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程项目

机械设备采购安装合同
合同编号：【   】
甲方：           
乙方：                                      
签订地点：泉州鲤城
签订时间：    年   月   日
机械设备采购安装合同
甲方（需方）：

乙方（供方）：                          
根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经甲乙双方协商一致签订本合同：
供货工程
1.1项目工程:        
1.2工程地点:        
货物标的
	序 号
	名称
	型  号
	质量标准
	厂家
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：总价包括设备造价及安装调试费

	暂定总价：￥       元（大写）

	
	含税暂定总价：       元整（其中不含税价      元，发票税率为    %，税金   元） 
项目计税方式为：一般计税方法/简易计税方法


上述价格为暂定价格。实际结算以甲方授权人员签署的结算单为准。本合同结算价总额不得超过人民币      元整 （RMB：     ）。若结算价总额超过前述限额时，双方应重新签订书面合同，否则，甲方有权拒绝支付款项及违约金。

2.1随机技术文件：每一单台设备在交货时均应随机提供详细的安装手册、操作和维护手册、使用和保养说明书、易损配件目录等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。
2.2随机配件、专用工具：乙方应配备必须的备品、配件和专用工具，以方便甲方进行设备的正常安装、调试及使用。
2.3随即其他材料：设备制造厂家的营业执照、企业安全许可证、特种设备制造许可证、产品出厂合格证及检验证明、特种行业推荐证书等。
货物风险转移、运输、保险
3.1货物所有权转移时间： 甲方付款至合同总价的   %  。
3.2货物风险转移时间： 乙方将货物交甲方验收合格后 。
3.3货物包装方式：按照国内运输标准包装，包装不回收。
3.4交货地点： 项目工程地点 。
3.5货物到达交货地点的其他费用（包括但不限于乙方将货物运输到交货地点产生一切费用等）由   方负责，运输方式：    ，卸货由  方负责，卸货费用由   方承担。
3.6保险：如货物需投保，应投      险，投保义务由  方负责，投保费用由   方承担。
3.7 交货时间：             。
结算及支付方式
4.1甲方于本合同签署之日起   日内，将预付款即人民币（大写）   元支付给乙方；预付款支付后，乙方每月5日前应按完成的进度以结算单（单价×数量）的形式报送甲方授权人员审核，甲方授权人员签署的结算单作为结算的依据。未经甲方授权人员签署的结算单不得作为结算的依据，甲方有权拒付相应款项。过程进度款，支付到实际完成工程的合同总价   %”安装后经   项目建设方  验收合格后，支付甲方授权人员签订的结算合同总价   %。
4.2质保金：双方约定将合同价款的      %作为质保金。合同约定保修期满后   天内，甲方将质保金支付给乙方。

4.3 合同履行过程中，如建设方有支付进度款，甲方可据实核定数额后，暂支付给乙方作为周转资金。如因建设方延迟支付款项，乙方不得向甲方索要款项，甲方有权拒付相应款项。
4.4甲方应将结算的款项汇入以下乙方指定账户：
开户名称：             
开户账号：             
开户行：             
发票
5.1乙方应在收到甲方每次支付款项前的 10 日内开具   %的增值税专用发票，交由甲方指定联系人。如乙方未将发票交由甲方指定联系人或未在约定时间内开具发票，乙方构成违约。
5.2乙方开具的发票需符合甲方要求及法律规定，如不符合甲方有权要求乙方予以更换直至符合规定为止，因此产生的一切费用由乙方承担。
5.3乙方必须保证提供给甲方的发票的面额数据与乙方缴销税务机关和乙方所留存的发票存根联填列数据相符；因乙方提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽因可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
5.4在甲方从乙方取得的增值税专用发票抵扣联，经税务机关交叉稽核比对无误获得抵扣以前，甲方有权暂不支付相当于前述抵扣税款的那部分款项。
5.5乙方开具的票据在送达甲方以前如发生丢失、灭失或被盗，乙方应负责按税法规定向甲方提供有关丢失发票的存根联复印件，应负责提供乙方所在地主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”并确保甲方顺利获得抵扣。否则，由此造成的经济损失由乙方负责。
5.6甲方的开票信息：
公司名称：福建省水利水电工程局有限公司泉州洛江分公司

纳税人识别号：91350504MABUGPTB4A

开户行：农行泉州洛江支行

电话：18965712305

账号：13511401040025134

地址： 泉州市洛江区马甲镇新庵村后山B3-105

发票备注栏注明：“工程名称：洛江区城乡供水一体化设计采购施工总承包项目罗溪水厂机电设备安装工程，工程地址：福建省泉州市洛江区。”
验收安装、质量标准、售后服务
6.1验收安装：
6.1.1甲方应在接收货物的当日内检查是否存在外观损坏、数量短缺及是否符合使用要求。如在检查过程中发现有任何损坏或短缺，甲方应拍照记录，并在货物抵达后48小时内以书面形式通知乙方，乙方应立即予以更换，并承担因此产生的所有费用。
6.1.2乙方应将合同设备运至指定地点于   日内安装调试，甲方应于    日内完成试用，试用合格后甲方授权人员应签署验收合格单，签署验收合格之日为验收合格之日。未经甲方甲方授权人员签署的验收合格单不得认定合格。
6.2质量标准
6.2.1乙方提供设备质量标准：  以甲方与建设方签订的主合同为准   。质量保证期：与甲方与建设方签订的施工合同的质保期一致。
6.2.2乙方保证出售的机器设备是全新未使用的，所具有的性能与说明书和国家相关标准相符。
6.2.3设备保修期自验收合格次日起算，保修期    个月（不含耗材、滤材正常更换）。 

6.2.4保修期间同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次设备，并赔偿甲方因更换设备产生的损失。
6.2.5设备质量标准应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。
6.2.6设备质量要求应符合甲方施工要求。
6.2.7设备质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的方面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。
6.2.8鉴于甲方对设备质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。如未约定，以甲方与建设方签订的主合同为准。
6.3售后服务
6.3.1无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。

6.3.2无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。

6.3.3根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。在质保期内免费进行保修。

6.3.4甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予协助，甲方应给予乙方补偿。
6.3.5在保修期内，如设备非因甲方的人为原因而出现的质量或故障问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的所有费用。乙方不能修理或不能调换，构成违约。
6.3.6乙方接到报修通知后，在 24小时内派技术人员上门现场维护，并在48小时内解决问题，如在规定时间内不能修复的设备，应提供相同档次的机器给甲方代用。如乙方不能及时到现场解决问题，甲方可委托其他单位维修，其相关费用由乙方负责。
知识产权
乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。否则构成违约，乙方需承担甲方因此产生的所有损失（包括直接损失及间接损失）。
违约责任
8.1乙方未履行开票及交票义务，每延迟一天应向甲方支付合同总价的万分之五的违约金。
8.2乙方未按约定履行提供符合约定货物的义务，每延迟一天应向甲方支付合同总价的千分之五的违约金。
8.3甲方未按约定履行支付义务，每逾期一日，应承担未支付数额的万分之五的违约金。
8.4乙方违反或不提供售后服务，或提供的设备不符合质量要求，应承担合同总价的  20% 违约金。
8.5乙方应赔偿因其设备质量瑕疵、提供服务问题和延期交付机械设备给甲方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于以下费用：工期损失费、利息、手续费、运费、仓储费、装卸费、机械租赁使用费以及其他因履行本合同而产生的费用。
8.6一方违约，还应承担守约方为追究违约方违约责任所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公告费等）
授权人员
 9.1 甲、乙双方授权以下人员行使履约合同过程中的各项职权：
（1） 甲方授权人员：        （身份证号码        联系电话        ）。
未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。
（2） 乙方方授权人员：        （身份证号码        联系电话        ）。
送达
10.1甲方可通过下列方式向乙方发出通知：
（1） 甲方可按合同第九条约定，向有权限的乙方人员当面送达，由其签收，或者以电话方式向其送达通知，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据；                                                     
（2）甲方亦可向以下地址邮寄送达：
乙方地址：                             ；
邮编：            ；收件人：            ，电话：                    。                                                    
（3） 甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知：
传真号码：               ；电子邮箱：               。                                                     
10.2合同履行期间，送达方式或地址发生变更的，乙方必须及时书面通知甲方。
10.3一方向对方送达的文件、通知、回复等，受送达方应即时签收，如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的，送达方可采用挂号、快递、登报公告的方式送达。一方送达方式如发生变更，应于变更后三日内书面通知对方，否则对方按上述确认的地点所送达。的文书，不论是否收到，均视为送达。
其他约定
争议解决
    本合同如出现争议由双方友好协商，协商不成任何一方均有权向泉州仲裁委员会申请仲裁。
合同生效
13.1本合同自双方盖章或签字之日起生效。
13.2本合同一式 肆 份，由甲方执 叁 份，由乙方执 壹 份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
法定代表人：                     法定代表人：
（或委托代理人）               （或委托代理人）
                               合同签订日期：     年   月   日 

附件：1、乙方的营业执照
2、开户许可证
3、法人授权委托书
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
2
1

